## Slide 1: ERP工作報告

## Slide 2: 本月參與會議報告
項 次 | 會議主題 | 會議日期/ 補充說明 | 召集人 | 參與單位 | 附件
1 | FMD問題討論 | 2025/12/2 2025/12/17 | 藝璇 | 品保 廣達 IT | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 

## Slide 3
項 次 | 專案名稱 | 進 度 | 預計完成日 | 需求人 | 負責人 | 參與人 | 附件
跨系統、模組專案進度/問題報告(1/1)

## Slide 4
已完成待上線
項 次 | 專案名稱 | 預計完成日 | 需求人 | 附件
1 | 超額供給專案 --IT開發完成,待User確認或修改 --User 2025/6/16 有回報, 待討論 | 2026/06/30 | 瓊惠 | 

## Slide 5: 本月工作報告(1/2)
項 次 | 專案名稱 | 進度 % | 預計完成日 | 需求人 | 附件
1 | KS WMS 上線專案 | 10 |  | 主管 | 
2 | BH AWMS 上線專案 --2025/12/12 PHE PO流程上線 --2025/12/15 BHJ/BLN PO流程上線 | 10 |  | 主管 | 
3 | Claude AI 測試 --Gemini File Search測試 | 10 |  | 主管 | 
4 | 採購降漲價分析表(依單價差異為基礎) | 96 | 2025-12-31 | 芳梅 | 
5 | FMD 問題追蹤 --超過一年應產生FMD,未產生 --FMD檔案亂碼 | 10 |  | 劉晶晶 | 

## Slide 6: 工作排程(1/1)
序 號 |  | 預計開始 日期 | 預計完成 日期 | 專案名稱 | 需求人員 | 電子表單 | 申請日期
1 |  |  |  | KS WMS 上線專案 | 主管 |  | 
1 |  |  |  | BH WMS 上線專案 | 主管 |  | 
1 |  | 2025/1/2 | 2025/12/31 | KS 一單到底專案導入 --T01/CHP | JOJO |  | 
2 |  |  | 2025/12/31 | 採購降漲價分析表(依單價差異為基礎) | 林芳梅 | IT250711007 | 2025/7/11
2 |  |  | 2026/3/31 | 配合WMS系統導入，KS掛號入料管控機制改Portal控管 | 楊瓊惠 | IT250812019 | 2025/8/12
2 |  |  | 2026/6/30 | 超額供給 --驗證測試 | 楊瓊惠 |  | 
2 |  |  | 2026/6/30 | 廠商索賠優化 | 洪湘涵 | IT230508028 | 2023/9/25

## Slide 7: 工作相關討論及建議
項目 | 提案人

## Slide 8: 生活/資訊/技術分享
項目 | 提案人